В [наименование районного (городского) суда / мировой судья — по месту жительства истца, по адресу ответчика или по месту заключения (исполнения) договора]
[адрес суда]

Истец: участник долевого строительства
[Ф. И. О.]
дата и место рождения: [вписать]
адрес: [место жительства]
[один из идентификаторов: СНИЛС, ИНН, серия и номер паспорта]
телефон: [вписать], адрес электронной почты: [вписать]

Ответчик: застройщик
[полное наименование организации]
адрес: [адрес из ЕГРЮЛ]
ИНН [__________], ОГРН [__________]

Цена иска: [неустойка] руб.

Госпошлина: истец освобождён от уплаты государственной пошлины (п. 3 ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей», подп. 4 п. 2, п. 3 ст. 333.36 НК РФ) [при цене иска свыше 1 000 000 рублей — уплачивается пошлина с суммы превышения]

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании неустойки за нарушение срока передачи объекта долевого строительства, компенсации морального вреда и штрафа

I. Обстоятельства дела

«[дата]» между истцом и ответчиком заключён договор участия в долевом строительстве № [номер] (зарегистрирован «[дата]») в отношении квартиры [условный номер __, площадь __ кв. м] в многоквартирном доме по адресу: [строительный адрес]. Цена договора — [сумма] рублей, оплачена полностью [в том числе через счёт эскроу]. Срок передачи квартиры — не позднее «[дата]» (п. [__] договора).

Квартира передана по акту «[дата]» [не передана до сих пор]. Дополнительных соглашений о переносе срока истец не подписывал. Просрочка составила [__] дней. Претензия об уплате неустойки от «[дата]» не удовлетворена.

II. Правовое обоснование

Договор долевого участия. Частью 1 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» (далее — Закон № 214-ФЗ) установлено: «По договору участия в долевом строительстве (далее также - договор) одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.» Частью 9 той же статьи: «К отношениям, вытекающим из договора, заключенного гражданином - участником долевого строительства исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, применяется законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей в части, не урегулированной настоящим Федеральным законом. При этом настоящим Федеральным законом устанавливается исчерпывающий перечень применяемых к застройщику мер гражданско-правовой ответственности (в том числе неустоек (штрафов, пеней), процентов), связанных с заключением, исполнением, изменением и (или) прекращением договора.»

Срок передачи. Частью 1 статьи 6 Закона № 214-ФЗ: «Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, за исключением случая, установленного частью 3 настоящей статьи.»

Неустойка. Частью 2 статьи 6 Закона № 214-ФЗ: «В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки (за исключением случая, установленного частью 2.1 настоящей статьи). Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере. В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства вследствие уклонения участника долевого строительства от подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства застройщик освобождается от уплаты участнику долевого строительства неустойки (пени) при условии надлежащего исполнения застройщиком своих обязательств по такому договору.» Расчёт: [цена договора] × [__] дней × 2 × 1/300 × [ставка ЦБ на день исполнения обязательства, __ %] = [сумма] рублей.

Порядок передачи. Частью 1 статьи 8 Закона № 214-ФЗ: «Передача объекта долевого строительства застройщиком и принятие его участником долевого строительства осуществляются по подписываемым сторонами передаточному акту или иному документу о передаче объекта долевого строительства. В передаточном акте или ином документе о передаче объекта долевого строительства указываются дата передачи, основные характеристики жилого помещения или нежилого помещения, являющихся объектом долевого строительства, а также иная информация по усмотрению сторон.» Частью 4: «Застройщик не менее чем за месяц до наступления установленного договором срока передачи объекта долевого строительства или в случае, если договором предусмотрен срок начала передачи и принятия объекта долевого строительства, не менее чем за четырнадцать рабочих дней до наступления срока начала передачи и принятия обязан направить участнику долевого строительства сообщение о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче, а также предупредить участника долевого строительства о необходимости принятия объекта долевого строительства и о последствиях бездействия участника долевого строительства, предусмотренных частью 6 настоящей статьи. Сообщение должно быть направлено по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по указанному участником долевого строительства почтовому адресу или вручено участнику долевого строительства лично под расписку. При этом срок начала передачи и принятия объекта долевого строительства не может быть установлен ранее чем за четырнадцать дней и позднее чем за один месяц до установленного договором срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства. Участник долевого строительства, получивший сообщение застройщика о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче, обязан приступить к его принятию в предусмотренный договором срок или, если такой срок не установлен, в течение семи рабочих дней со дня получения указанного сообщения.»

Ответственность и моральный вред. Частью 1 статьи 10 Закона № 214-ФЗ: «В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору сторона, не исполнившая своих обязательств или ненадлежаще исполнившая свои обязательства, обязана уплатить другой стороне предусмотренные настоящим Федеральным законом и договором неустойки (штрафы, пени), проценты и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх таких неустоек (штрафов, пеней), процентов. Со стороны договора, не исполнившей своих обязательств по договору или ненадлежаще исполнившей свои обязательства по договору, не могут быть взысканы неустойки (штрафы, пени), проценты, не предусмотренные настоящим Федеральным законом и договором.» Частью 2: «Моральный вред, причиненный гражданину - участнику долевого строительства, заключившему договор исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, вследствие нарушения застройщиком прав гражданина - участника долевого строительства, предусмотренных настоящим Федеральным законом и договором, подлежит компенсации застройщиком при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных гражданином - участником долевого строительства убытков.»

Штраф. Частью 3 статьи 10 Закона № 214-ФЗ: «При удовлетворении судом требований гражданина - участника долевого строительства, заключившего договор исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, суд в дополнение к присужденной в пользу гражданина - участника долевого строительства сумме взыскивает с застройщика в пользу гражданина - участника долевого строительства штраф в размере пяти процентов от присужденной судом суммы, если данные требования не были удовлетворены застройщиком в добровольном порядке.»

Применение Закона о защите прав потребителей — в части, не урегулированной Законом № 214-ФЗ (подсудность по выбору истца, освобождение от пошлины).

Подсудность и судебные расходы

Пунктом 2 статьи 17 Закона установлено: «Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту:» «нахождения организации, а если ответчиком является индивидуальный предприниматель, - его жительства» «жительства или пребывания истца» «заключения или исполнения договора.» Аналогичное правило содержит часть 7 статьи 29 ГПК РФ: «Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены также в суд по месту жительства или месту пребывания истца либо по месту заключения или месту исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 30 настоящего Кодекса.» Истец избирает суд по месту своего жительства [иное].

Пунктом 3 статьи 17 Закона: «Потребители, иные истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей, освобождаются от уплаты государственной пошлины в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.» Согласно части 1 статьи 98 ГПК РФ «Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.» Частью 1 статьи 100 ГПК РФ: «Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.»

На основании изложенного, руководствуясь статьями 4, 6, 8, 10 Федерального закона № 214-ФЗ, статьёй 17 Закона РФ «О защите прав потребителей», статьями 29, 98, 131, 132 ГПК РФ,

ПРОШУ:

1. Взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за нарушение срока передачи объекта долевого строительства за период с «[дата]» по «[дата]» в размере [сумма] рублей [и далее до дня фактической передачи].

2. Взыскать с ответчика компенсацию морального вреда [сумма] рублей.

3. Взыскать с ответчика штраф в размере 5 % от присуждённой суммы (ч. 3 ст. 10 Закона № 214-ФЗ).

4. Взыскать с ответчика расходы на представителя [сумма] рублей и почтовые расходы.

Приложение:

1. Документ, подтверждающий направление ответчику копии искового заявления с приложениями.

2. Копия договора / кассового чека / иного документа, подтверждающего покупку (заказ) и оплату.

3. Копия претензии и доказательства её направления (получения) ответчиком; ответ ответчика [если есть].

4. Копия договора участия в долевом строительстве с отметкой о регистрации.

5. Документы об оплате цены договора.

6. Передаточный акт (с датой) [если подписан].

7. Расчёт неустойки со сведениями о ставке ЦБ.

8. Копия договора на оказание юридических услуг и документы об их оплате [если заявлены расходы на представителя].

9. Копия доверенности представителя [если иск подписывает представитель].

«___» __________ 20__ г.				__________________ / [Ф. И. О.]

Пояснения к шаблону (удалите перед подачей):

— Перед подачей проверьте, не действует ли на период просрочки ограничение (мораторий) на начисление неустоек и штрафов застройщикам, установленное постановлениями Правительства РФ: за такие периоды неустойка не начисляется, а исполнение может быть отсрочено.

— Ставка ЦБ берётся на день исполнения обязательства (день передачи по договору), а не на день фактической передачи.

— Штраф по таким спорам — 5 % от присуждённой суммы (ч. 3 ст. 10 Закона № 214-ФЗ), а не 50 % по Закону о защите прав потребителей.

— Цитаты закона приведены дословно в действующей редакции (сверено с КонсультантПлюс 02.10.2026). Перед подачей проверьте, не изменились ли нормы.

— Подсудность: споры о защите прав потребителей при цене иска до 100 000 рублей рассматривает мировой судья (п. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ), при большей — районный суд; моральный вред и штраф в цену иска не включаются.

— Квадратные скобки — места для ваших данных; пояснения в скобках и неподходящие варианты удалите перед подачей.